Dear anh,

               Em gửi lại nhé!, nhiều cái khó diễn đạt em mô tả thêm tiếng Việt nhé ạ! 

**1. Cluster:**

               \* Plan:

                              - Lately received test information. (Nhận các thông tin liên quan đến FIT khá muộn, cũng không có 1 thông tin chính thức nào nhận được từ phía HQ gửi liên quan đến FIT plan mà mình sẽ tham gia)

                              - No receive a long-term plan.

                              => Request: Share plan for at least 2 - 4 weeks.

               \* Process:

                              - Should be shared earlier and clearly process while working with SyRS, TC (Process liên quan đến thay đổi trạng thái review của SyRS, Test case... chưa được inform ngay từ đầu..., quy trình thay đổi trạng thái TC, cập nhật test case cũng cần rõ ràng hơn về vai trò phụ trách, thống nhất với FIT team về scope tránh duplicate TC, effort...)

                              - Số lượng SyRS rải rác và nhỏ lẻ, ko tập trung vào 1 function cụ thể nào đó, cùng 1 function mà cả FCT và FIT đều tìm hiểu và viết TC => Khó hiểu hết được cả function, và cũng mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu.

                              => Request: Clearly process for review and update SyRS, TC while working concurrently with FIT team.

                              Function for investigate should not be distributed in the functions and should be clearly assigned by team FCT vs FIT by function. (1 function but both FIT and FCT studied and create TC)

               \* Device:

                              - Device chưa đầy đủ: Cluster, CANoe

                              => Request: HQ share at least a CANoe.

**2. Radio:**

               - Dev team should be informed about the pre-cert testing and known about the CERT test case and matrix (Hiện tại Dev có vẻ như ko biết đến các CERT test và TC của Pre-cert test nên khi log bug vẫn phải chia sẻ lại tài liệu cho dev -> Mất thời gian)

               - Cần định nghĩa 1 process cho Defect, bugs.

               - Cần thống nhất 1 channel cụ thể cho Q&A process.

Hi anh,

Em gửi list request:

* HQ send HKMC ccIC and GMVCU device to check executable.
* HQ support to push DEV to quickly answer Q&A
* HQ support to push DEV to speed up to uploading SW before the date of starting test.
* HQ support to send new guideline if having before test phase.